# DTC 2026 后续比赛开发计划

基于比赛方正式通知的权威数据升级与体系化对抗深化（P9–P13）

根深叶茂团队 | 冯亦根 | 2026年9月11日

触发事件：接到比赛方正式通知，随通知下发四份权威参考资料，要求基于此继续完成后续比赛。本计划是对通知资料的深度解读、与现有 P1–P8 交付物的差距分析，以及由此驱动的五个开发阶段（P9–P13）的完整任务分解。

# 一、通知解读：四份资料的战略信号

## 1.1 通知资料清单

| 序号 | 资料名称 | 来源 | 篇幅 | 核心信号 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | U.S. Defense Infrastructure in the Indo-Pacific: Background and Issues for Congress | 国会研究服务处（CRS）R47589，2023-06-06 | 55页 | 给出 Table A-1 完整 66 个印太国防站点权威清单；PDI 太平洋威慑倡议；FY2020-2023 印太军事建设拨款 89.9 亿美元 |
| 2 | 美国国防部基地结构报告 FY2024（Base Structure Report） | 美国国防部（DoD） | Excel 8 工作表 | 权威设施数据：五军种设施总数 712,258、PRV 2.23 万亿美元、土地 2,675 万英亩（海外 75.8 万英亩）；按州/国家×军种站点统计 |
| 3 | U.S. Major Combat Operations in the Indo-Pacific: Partner and Ally Views | 兰德公司（RAND）RRA967-2，2023 | 153页 | 盟友与伙伴（日、韩、澳、菲、新加坡等）对印太主要作战行动的观点；基地准入的政治约束与联盟动态 |
| 4 | U.S. Indo-Pacific Command (INDOPACOM) | CRS，2024-03-05 | 3页 | 组织架构：5 个军种组成司令部 + 3 个下属联合司令部；约 375,000 军事与文职人员；驻日 53,246 / 驻夏威夷 44,545 / 驻韩 24,159 / 驻关岛 6,363；40+ 军事站点 |

## 1.2 资料核心内容提取

（一）CRS R47589：66 个站点的权威分级

美国领土站点（#1–30）：阿拉斯加 6 个（Fort Wainwright、Fort Greely、JBER、Eielson、Eareckson、Clear SFS）、华盛顿州 5 个（JBLM、Kitsap、Everett、Whidbey Island、Fairchild）、加州 9 个（Ventura County、Coronado、San Diego、Point Loma、Miramar、Camp Pendleton、Beale、Travis、Vandenberg SFB）、夏威夷 6 个（Schofield、Fort Shafter、Wheeler、JB Pearl Harbor-Hickam、PMRF Barking Sands、MCB Hawaii）、威克岛 1 个、关岛 3 个（Naval Base Guam、Camp Blaz、Andersen AFB）；

海外 DoD 运营站点（#31–51）：马绍尔群岛 1（Kwajalein）、日本本土 9（Camp Zama、Shariki、Kyogamisaki、Yokosuka、Sasebo、Atsugi、Iwakuni、Yokota、Misawa）、冲绳 4（Army Garrison Okinawa、Camp Butler、Futenma、Kadena）、韩国 7（Camp Humphreys、Daegu、Yongsan-Casey、Chinhae、Camp Mujuk、Osan、Kunsan）；

盟友/伙伴站点（#52–66）：菲律宾 EDCA 站点 9 个（Antonio Bautista、Basa、Fort Magsaysay、Lumbia、Benito Ebuen、Camilo Osias、Lal-lo、Camp Melchor Dela、Balabac）、新加坡 1（Navy Region Center Singapore）、澳大利亚 4（RAAF Darwin、Robertson Barracks、RAAF Tindal、Naval Comm Station Harold E. Holt）、迪戈加西亚 1。

关键动向：自 2011 年以来美国在菲律宾与澳大利亚新获 12 个基地使用权；FY2020 起国会为印太军事建设拨款 89.2 亿美元（占比由 22% 升至 29.1%）；AUKUS 框架下 HMAS Stirling 自 2027 年起轮换部署美英核潜艇。

（二）FY2024 基地结构报告：可量化的设施价值

五军种设施总量：陆军 374,011 / 海军 118,684 / 空军 168,231 / 海军陆战队 50,387 / WHS 945，合计 712,258；

厂库重置价值（PRV）：陆军 $827.3B / 海军 $521.0B / 空军 $680.3B / 陆战队 $192.5B，合计约 $2.23 万亿；

土地面积：合计 2,675 万英亩（美国本土 2,579 万 + 领地 20.4 万 + 海外 75.8 万）；

站点按 PRV 四分位分级——为基地档案提供“价值密度”量化维度，可用于打击优先级与 ACE 分散权重建模。

（三）RAND 报告：盟友视角与政治约束

印太主要作战行动离不开盟友基地准入——但各国政治意愿存在显著差异与不确定性；

盟友关切：冲突升级风险、被卷入主动挑衅、联盟承诺可信度、主权与国内政治压力；

对建模的启示：基地可用性不是 0/1 常量，而是随政治态势演化的随机变量——这应进入 ASDA 闭环的 Adapt 环节；

盟友力量（澳 MRF-D 轮换、菲 EDCA 准入、日韩基地战时使用谈判）应作为 LVC 构建层的一部分建模。

（四）INDOPACOM 概况：指挥控制组织架构

5 个军种组成司令部：USARPAC（陆军太平洋）、PACFLT（太平洋舰队）、MARFORPAC（陆战队太平洋）、PACAF（太平洋空军）、USSF Pacific（太空军太平洋）；

3 个下属联合司令部：USFJ（驻日美军）、USFK（驻韩美军）、SOCPAC（特种作战司令部太平洋）；

兵力部署：日本 53,246、夏威夷 44,545、韩国 24,159、关岛 6,363（2023 年 9 月现役）；

AOR 覆盖太平洋与半个印度洋，司令部位于檀香山（胡尼湾）。

## 1.3 对三级任务的影响判断

| 资料 | 影响的三级任务 | 具体升级要求 |
| --- | --- | --- |
| CRS 66 站点清单 | 第一级（基地标绘） | 现有 22 基地须扩充至 66 站点（+45 缺失，含 1 个 CNMI Tinian 特殊保留 = 67 实体），补齐华州/加州/夏威夷纵深与菲律宾 EDCA 全量 9 站点 |
| FY2024 结构报告 | 第一级 + 第三级 | 基地档案增加 PRV、设施数、土地面积等权威量化字段；仿真引擎基地价值权重改用真实 PRV 分位数据 |
| RAND 盟友观点 | 第二级 + 第三级 | ACE 部署算法与 PMTEC 仿真引入“政治准入”约束：盟友站点可用性建模为随机变量并进入 ASDA-Adapt |
| INDOPACOM 架构 | 第三级 | 指挥链建模：五军种组成部队 + 三下属联合司令部映射到 gRPC 服务的角色与权限体系（RBAC） |

# 二、现状基线与差距分析

## 2.1 现有交付物基线（P1–P8 成果）

第一级：22 个 INDOPACOM 基地 GeoJSON（含 VS26 角色、SCARS、LVC 层、ACE Hub 等 17 个属性字段）、QGIS 工程、Leaflet 交互式地图、基地情报档案；

第二级：ACE 分布式部署算法（部署优化器、紧急转移规划器、Monte Carlo 损伤评估、5 目标 Pareto 优化）；

第三级：PMTEC 数字孪生战场系统——78 文件 / 20,697 行代码，gRPC 四服务（433 行 proto）、ASDA 闭环、LVC 三层架构、深度强化学习决策（DQN 182 维、MADDPG、IQL）、安全体系（JWT/RBAC/mTLS/审计）、分布式高可用、Prometheus/Grafana 可观测、Docker 7 服务编排、CI/CD 6 阶段；

关键指标：Monte Carlo 总体拦截率 76.2%（95% CI 74.7–77.7%）、隐身突防 79.1%；165 项测试全部通过；

既有自我诊断：《DTC2026 三级交付物提升改造计划》已识别 9 项不足（详见 2.4）。

## 2.2 数据层差距：22 vs 66 站点

现有 22 个基地中 21 个在 CRS Table A-1 清单内（Tinian North Field 属 CNMI 美军重启机场，作为 VS26 相关特殊保留），对照 66 站点权威清单，共缺失 45 个站点：

| 区域 | 缺失站点 | 数量 |
| --- | --- | --- |
| 阿拉斯加 | Fort Wainwright、Fort Greely、Eareckson Air Station、Clear SFS | 4 |
| 华盛顿州 | JBLM、Naval Base Kitsap、NS Everett、NAS Whidbey Island、Fairchild AFB | 5 |
| 加州 | NB Ventura County、NB Coronado、NB San Diego、NB Point Loma、MCAS Miramar、MCB Camp Pendleton、Beale AFB、Travis AFB、Vandenberg SFB | 9 |
| 夏威夷 | Fort Shafter、Wheeler AAF、PMRF Barking Sands、MCB Hawaii | 4 |
| 威克岛/关岛/RMI | Wake Island Airfield、Camp Blaz、Army Garrison-Kwajalein Atoll | 3 |
| 日本 | Camp Zama、Shariki、Kyogamisaki、NAF Atsugi、Army Garrison Okinawa、MCB Camp Butler | 6 |
| 韩国 | Army Garrison Daegu、Yongsan-Casey、Fleet Activities Chinhae、Camp Mujuk | 4 |
| 菲律宾 EDCA | Antonio Bautista、Basa、Fort Magsaysay、Lumbia、Benito Ebuen、Camp Melchor Dela | 6 |
| 新加坡/澳洲/迪戈加西亚 | Navy Region Center Singapore、Robertson Barracks、Naval Comm Station Harold E. Holt、NSF Diego Garcia | 4 |
| 合计 |  | 45 |

## 2.3 建模层差距

无盟友政治准入建模：现有菲律宾/澳洲基地在仿真中与美军基地同等对待，未反映 EDCA 准入不确定性、MRF-D 六个月轮换周期等政治约束（RAND 核心观点）；

无组织架构建模：未体现 INDOPACOM 五军种组成 + 三下属联合司令部的指挥链，RBAC 角色与真实指挥关系脱节；

无权威价值量化：基地价值权重为经验估计，未使用 FY2024 PRV 四分位与设施数据；

兵力数据不完整：未按 CRS 数据校准驻日 53K / 驻夏威夷 44K / 驻韩 24K / 驻关岛 6.4K 的真实兵力分布。

## 2.4 与既有 9 项改进的整合关系

| 既有改进项（旧计划） | 处置 | 融入阶段 |
| --- | --- | --- |
| 改进项一：实时战术态势显示（WebSocket 推送） | 保留，与 66 站点地图升级协同 | P12 |
| 改进项二：3D 战场可视化（集成 AH-64 渲染器） | 保留，低优先级 | P12 |
| 改进项三：ASDA Adapt 学习闭环 | 升级——融入政治准入随机变量 | P10 |
| 改进项四：SPEAR 交互式回放时间轴 | 保留 | P12 |
| 改进项五：数字孪生平台化转型 | 保留 | P12 |
| 改进项六：多威胁类型扩展 | 升级——对手策略参考 RAND 盟友弱点 | P12 |
| 改进项七：Maven 接口补全 | 保留 | P12 |
| 改进项八：分布式部署拆分 | 保留，低优先级 | P12 |
| 改进项九：LVC Live 层真实数据接入 | 保留，持续验证 | P10/P12 |

# 三、总体开发策略

## 3.1 制胜主线

以比赛方下发的四份权威资料为数据基座，把交付物从“仿真正序”推向“权威数据驱动的体系级数字孪生”：66 站点权威清单（CRS）× 真实设施价值（FY2024）× 盟友政治动态（RAND）× 真实指挥架构（INDOPACOM），全部贯通到既有 DTB Model 四组件与 ASDA 闭环中。评审叙事聚焦：“用真实世界数据让数字孪生更真，用政治不确定性让对抗更聪明。”

## 3.2 优先级矩阵

| 优先级 | 任务 | 理由 |
| --- | --- | --- |
| P0（最高） | P9 权威基地数据库升级（22→66） | 通知最直接信号；一切后续任务的数据底座；工作量可控、确定可得 |
| P0 | P10 盟友协同与政治约束建模 | RAND 资料的核心指向；ASDA-Adapt 的实质深化；差异化竞争力 |
| P1 | P12 PMTEC 系统升级与重验证 | 第三级交付物主体；66 节点重跑 + Monte Carlo 复验 |
| P1 | P13 交付物体系升级 | 评审可见度的最终载体 |
| P2 | P11 INDOPACOM 组织架构建模 | 锦上添花；映射 RBAC 即可，工作量小但体现严谨 |
| P2 | 改进项二 3D 可视化、改进项八分布式拆分 | 锦上添花，时间允许时执行 |

## 3.3 技术约束（不变）

运行环境：Windows 11 + Intel Arc GPU（XPU），禁止 CUDA 依赖；torch 2.14.0+xpu；

编码优先级：QSV 硬件加速优先，CPU 回退兜底；

接口规范：DTB Model 四大服务同时支持 gRPC 与 Maven 接口；

数据链路：GeoJSON 基地数据 → ACE 算法 → PMTEC 仿真引擎三级贯通保持完整；

全部军事事实与坐标数据经多源交叉验证（CRS/DoD 权威来源优先），不以 AI 输出为唯一来源。

# 四、P9：权威基地数据库升级（22 → 66 站点）

时间：9月11日–9月17日（1 周）| 产出：indopacom_bases_v2.geojson（67 实体）

## 4.1 任务分解

| 任务 | 内容 | 数据来源 |
| --- | --- | --- |
| P9.1 站点清单提取 | 从 CRS Table A-1 提取 66 站点：名称、位置、军种、美国领土否、DoD 运营否 | CRS R47589 附录 A |
| P9.2 坐标补全 | 45 个新增站点的 WGS-84 坐标（含 Tinian 复核），逐一交叉验证 | 多源交叉验证 |
| P9.3 FY2024 字段融合 | 为站点附加 PRV 四分位、所属州/国家站点统计、军种设施数占比 | FY2024 结构报告 |
| P9.4 分级标注 | 三级分层：Tier-1 核心枢纽（现 22）/ Tier-2 纵深节点（华州/加州/夏威夷/日韩新增 26）/ Tier-3 盟友与前沿（菲律宾 EDCA 9 + 澳洲/新加坡/迪戈加西亚 6） | CRS 分区 |
| P9.5 属性扩展 | 既有 17 字段基础上新增：crs_no、prv_quartile、dod_operated、us_territory、ally_host、political_access（盟友站点专用） | 本阶段定义 |
| P9.6 地图与工程更新 | QGIS 工程重生成；Leaflet 地图按 Tier 分层渲染 + 按军种着色切换 | — |

## 4.2 技术方案要点

沿用现有 GeoJSON schema 前向兼容：新增字段全部可选，22 个既有实体属性原样保留；

EDCA 9 站点全部标注 political_access 属性（准入约束参数），为 P10 建模预留接口；

FY2024 Excel 的 Total Site by State 表可直接解析出各国/州站点数，作为完整性校验基准（66 = 清单一一对应）；

威克岛、迪戈加西亚、Harold E. Holt 等远程站点纳入“第二岛链以远”分组，服务 ACE 分散纵深。

## 4.3 验收标准

GeoJSON 实体数 = 67（CRS 66 + Tinian），与 Table A-1 逐条对应无遗漏；

每个实体坐标经两个独立来源交叉验证；

QGIS 工程与 Leaflet 地图可按 Tier/军种/国家三维过滤；

PMTEC 引擎可用新 GeoJSON 完成一次冒烟启动（为 P12 铺路）。

# 五、P10：盟友协同与政治约束建模（RAND 深化）

时间：9月18日–9月24日（1 周）| 产出：政治准入模型 + 盟友力量建模 + ASDA-Adapt 升级

## 5.1 任务分解

| 任务 | 内容 | 对应 RAND 观点 |
| --- | --- | --- |
| P10.1 政治准入状态机 | 盟友站点可用性建模为三态：Full（全面准入）/ Restricted（有限准入，如仅轮换/补给）/ Denied（准入被拒）；状态随仿真内政治事件演化 | 盟友政治意愿不确定性 |
| P10.2 准入概率模型 | 每个盟友站点定义 baseline_access_prob + 演化参数（冲突升级度、对手挑衅行为、联盟信誉值），事件驱动状态转移 | 升级风险与联盟可信度关切 |
| P10.3 盟友力量建模 | 澳 MRF-D（六个月轮换周期）、菲 EDCA 站点、日韩基地战时使用谈判延迟等构建层实体 | 盟友军力贡献 |
| P10.4 ASDA-Adapt 融合 | Decide 环节增加“政治成本”维度：使用盟友基地的决策需评估准入风险；Adapt 环节将准入状态变化反馈进对手模型与再部署 | 适应优于压制的政治维度 |
| P10.5 ACE 算法升级 | 第二级 ACE 部署优化器加入政治准入约束：分散方案不得假设被拒站点可用；Pareto 目标新增“政治风险敞口” | 基地准入是作战前提 |

## 5.2 技术方案要点

政治准入状态机实现为独立模块 pmtec_system/models/political_access.py，与实体模型解耦；

准入演化参数可配置（YAML/JSON），支持蒙特卡洛敏感性分析——“盟友准入不确定性对拦截率的影响”本身就是一个有说服力的分析交付物；

MRF-D 轮换按六个月周期建模，战时 Assume 可加速激活但付出政治成本；

对手策略（多威胁类型改进项六）参考 RAND：对手会主动制造政治分化事件（如针对盟友本土的灰色地带行动）以触发准入降级。

## 5.3 验收标准

注入“政治事件”后，盟友站点准入状态在 2 个 ASDA 周期内完成转移并影响可用基地集合；

ACE 部署优化器在 Denied 站点场景下仍能产出可行 Pareto 前沿；

Monte Carlo 对比实验：Full 准入 vs 演化准入 vs 全拒三种场景的拦截率差异量化输出；

至少一组“对手灰色地带行动 → 准入降级 → 拦截率下降”的完整 ASDA 演化链路可回放。

# 六、P11：INDOPACOM 指挥控制组织架构建模

时间：9月25日–9月28日（4 天）| 产出：指挥链模型 + RBAC 映射

## 6.1 任务分解

| 任务 | 内容 |
| --- | --- |
| P11.1 组织架构数据 | 五军种组成司令部 + 三下属联合司令部 → 指挥关系树；375K 兵力按 CRS 数据校准到各基地群 |
| P11.2 指挥链建模 | 仿真指挥关系：战区级（INDOPACOM）→ 军种组成/下属联合 → 基地；事件上报与命令下发沿指挥链传递 |
| P11.3 RBAC 映射 | 既有 Commander/Operator/Observer 三级角色扩展军种属性：如 PACAF-Operator 只能操作空军资产 |
| P11.4 gRPC 服务映射 | 四大 gRPC 服务的角色标注对应真实司令部职能（WarEngine↔战区联合指挥、BattleNetwork↔网络域感知、ApplicationStore↔能力交付、PlugAndPlay↔联接集成） |

## 6.2 验收标准

指挥链数据文件（JSON）+ 架构图交付，与 CRS 描述逐条对应；

RBAC 扩展不破坏既有 165 项测试；

演示一个跨军种协同事件沿指挥链的上报-决策-执行全链路。

# 七、P12：PMTEC 系统全链路升级与重验证

时间：9月29日–10月12日（2 周）| 产出：PMTEC v2（66 站点 + 政治约束 + 指挥链）

## 7.1 任务分解

| 任务 | 内容 | 对应旧改进项 |
| --- | --- | --- |
| P12.1 引擎升级 | 仿真引擎接入 67 实体基地集；基地价值权重改用 PRV 四分位；威胁想定覆盖第二岛链以远纵深 | — |
| P12.2 观测空间再扩维 | DQN 观测空间增加政治准入特征向量（每个盟友站点 1 维准入状态）；重训练 | — |
| P12.3 实时态势显示 | WebSocket 态势推送（每 ASDA 周期广播、10 并发浏览器、暂停/回溯）；地图升级 66 站点分层 | 改进项一 |
| P12.4 SPEAR 回放时间轴 | 交互式回放：态势演化、准入状态变化、拦截决策逐帧回溯 | 改进项四 |
| P12.5 多威胁扩展 | 对手策略库增加：政治分化型攻击（配合 P10 灰色地带）、多方向协同饱和（覆盖新增纵深基地） | 改进项六 |
| P12.6 平台化与接口 | 插件管理器支持新基地集热加载；Maven 接口补全四大服务 | 改进项五/七 |
| P12.7 Monte Carlo 重验证 | 全策略 × 新场景 100+ episode 重新评估；输出新旧对照报告 | — |
| P12.8 3D 可视化（可选） | 集成 AH-64 WebGL2 渲染器 3D 视图（时间允许） | 改进项二 |

## 7.2 关键验收标准

新基线拦截率报告：66 站点 + 政治准入演化场景 vs 原 22 站点场景的完整对照（预期政治约束会拉低名义拦截率，但这恰恰证明了模型的真实性——这是评审叙事的加分点而非减分点）；

观测空间扩维后 DQN 重训练收敛，隐身突防拦截率不低于 75%；

全部测试（既有 165 项 + 新增）通过；负载测试不劣化；

Docker 7 服务编排在新数据集下端到端可用。

# 八、P13：交付物体系升级与评审准备

时间：10月13日–10月19日（1 周）| 产出：全套定稿交付物

## 8.1 交付物清单

| 交付物 | 升级内容 |
| --- | --- |
| 第一级：基地档案文档 | 66 站点完整档案（含 CRS 编号、PRV 四分位、FY2024 数据、政治准入属性） |
| 第一级：QGIS 工程 + Leaflet 地图 | 67 实体、Tier 分层、军种着色、EDCA 专区图层 |
| 第二级：ACE 算法包 | 政治准入约束版优化器 + Pareto 前沿对比报告 |
| 第三级：PMTEC v2 系统 | 全量代码 + 架构文档更新（P9–P12 演进章节）+ 灾备 Runbook |
| 分析报告（新增亮点） | 《盟友准入不确定性对印太防空体系韧性的影响》——基于 10 万+ episode 蒙特卡洛分析 |
| 参赛作品 PPT | 更新：66 站点、权威数据链路、政治约束建模、新基线指标 |
| 演示视频 | 完整 ASDA 演示：政治事件 → 准入降级 → 战术适应 → 体系重平衡 |

## 8.2 评审叙事主线

数据权威性：全部基地数据可溯源至 CRS/DoD/FY2024 权威公开报告——“每一颗坐标都有出处”；

政治真实性：首个将盟友准入不确定性纳入 ASDA 闭环的参赛系统——“适应优于压制”的政治维度体现；

体系完整性：从 66 站点数据底座到五军种指挥链到智能决策的全链路数字孪生；

工程成熟度：78+ 文件、2 万+ 行代码、200+ 项测试、Docker/CI/CD/可观测性齐备。

# 九、时间计划与里程碑总表

| 阶段 | 时间 | 核心产出 | 里程碑 |
| --- | --- | --- | --- |
| P9 数据库升级 | 9.11–9.17 | indopacom_bases_v2.geojson（67 实体）+ 新地图 | M5：权威数据库交付 |
| P10 盟友建模 | 9.18–9.24 | 政治准入模型 + ASDA-Adapt 升级 + ACE 约束版 | M6：盟友模型交付 |
| P11 组织架构 | 9.25–9.28 | 指挥链模型 + RBAC 映射 | M7：组织架构建模完成 |
| P12 系统升级 | 9.29–10.12 | PMTEC v2 + Monte Carlo 重验证报告 | M8：系统重验证通过 |
| P13 交付物定稿 | 10.13–10.19 | 全套文档/地图/系统/PPT/视频 | M9：交付物定稿 |
| 缓冲与机动 | 10.20–10.26 | 查漏补缺、评审答辩演练 | — |

节奏说明：延续 P1–P8 的迭代验证工作法——每个阶段以可运行、可复现的产物收口；P9 与 P10 是本计划的两大支柱，P11 轻量穿插，P12 集中两周完成系统性重验证。

# 十、风险管理与应对

| 风险 | 概率 | 影响 | 应对 |
| --- | --- | --- | --- |
| 45 站点坐标搜集工作量大、来源不一 | 高 | P9 延期传导 | 优先使用 CRS 报告正文描述 + 公开机场/基地数据交叉；批量处理脚本化；Tinian 等特殊站点允许降级精度标注 |
| 政治准入建模引入后拦截率显著下降 | 中 | 指标叙事被动 | 对照实验设计：同时报告 Full/演化/全拒三场景，将“下降”转化为“真实性证明”的叙事 |
| DQN 扩维重训练不收敛或时间超限 | 中 | P12 延期 | 沿用 P6/P7 课程学习成熟路径；XPU 训练 + 检查点续训；最坏情况保持原 182 维并仅以特征工程叠加准入信号 |
| 个人精力有限（无团队分工） | 中 | 全链路质量波动 | 严格按优先级矩阵执行：P9/P10 必保，P11/P12.8 可裁剪；每阶段验收标准明确止损点 |
| 比赛方后续再有新指令 | 低 | 计划重排 | 架构上保持 GeoJSON/模型/引擎三层解耦，新数据或新约束以增量方式接入，不动主干 |

# 十一、验收总清单

数据：67 实体 GeoJSON，字段含 crs_no / prv_quartile / political_access，与 Table A-1 逐条对应；

建模：政治准入三态状态机 + 演化参数配置 + MRF-D 轮换建模全部可演示；

架构：指挥链 JSON + 架构图 + RBAC 军种扩展通过全量回归测试；

系统：PMTEC v2 在 67 实体 + 政治约束场景下 Monte Carlo 重验证，输出新旧对照报告；

交付：66 站点档案、ACE 约束版、分析报告、PPT、演示视频六件套齐备；

叙事：“权威数据 × 政治真实 × 体系完整”三段式评审故事线成稿。

—— 本计划自 2026 年 9 月 11 日起执行，每周以可运行产物收口，随比赛方后续指令动态调整。——