# DTC 2026 数字孪生体挑战赛三级交付物提升改造计划

冯亦根（根深叶茂）

# 一、提升改造概述

## 1.1 背景与目标

本计划针对 DTC 2026 第八届数字孪生体挑战赛场景开发赛道三级全部交付物的现状，系统梳理 9 项已识别的核心不足，为每一项制定包含改进目标、技术方案、工作量估算、验收标准和评分影响预估的完整改造方案。

目标是将当前"仿真正序"级别的三级交付物，提升为真正体现 DTB Model（作战引擎/战斗网络/应用商店/即插即用）、ASDA 闭环（行动-感知-决策-适应）、LVC 三层架构（实时-虚拟-构建）和 SPEAR 回放验证的"数字孪生平台"级系统。

## 1.2 现有交付物基线

| 交付层级 | 产物名称 | 规模 | 核心能力 |
| --- | --- | --- | --- |
| 第一级 | INDOPACOM 基地 GeoJSON + Leaflet 地图 + 标绘档案 | 22 基地, 52KB HTML, 51KB docx | GIS 标绘与基地档案 |
| 第二级 | ACE 部署转移算法工程 | 16 文件, 2337 行 Python | 多目标优化+蒙特卡洛+ASDA 闭环 |
| 第三级 | PMTEC 数字孪生战场仿真系统 | 10 源文件, 2456 行 Python | gRPC 四服务+LVC+ASDA+SPEAR |

## 1.3 技术约束

运行环境：Windows 11 + Intel Arc GPU（无 NVIDIA GPU，禁止 CUDA 依赖）

编码优先级：QSV 硬件加速优先，CPU 回退兜底

接口规范：DTB Model 四大服务须同时支持 gRPC 和 Maven 接口

数据贯通：GeoJSON 基地数据 -> ACE 算法 -> PMTEC 仿真引擎三级链路须保持完整

## 1.4 改造优先级矩阵

| 优先级 | 改进项 | 评分影响 | 实现可行性 | 建议阶段 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| P0 | 实时战术态势显示 | 高 | 高 | 第一阶段 |
| P0 | 3D 战场可视化 | 高 | 中 | 第一阶段 |
| P0 | ASDA Adapt 学习闭环 | 高 | 中 | 第一阶段 |
| P1 | SPEAR 交互式回放时间轴 | 中 | 高 | 第二阶段 |
| P1 | 数字孪生平台化转型 | 高 | 中 | 第二阶段 |
| P1 | 多威胁类型扩展 | 中 | 高 | 第二阶段 |
| P2 | Maven 接口补全 | 中 | 高 | 第三阶段 |
| P2 | 分布式部署拆分 | 中 | 中 | 第三阶段 |
| P2 | LVC Live 层真实数据接入 | 中 | 中 | 第三阶段 |

# 二、改进项一：实时战术态势显示

## 2.1 改进目标

将当前 PMTEC 系统的静态快照式 Leaflet HTML 显示，升级为基于 WebSocket 的实时态势推送系统。仿真引擎每完成一个 ASDA 周期（当前 10 秒/轮），将战场态势数据实时推送到浏览器端，实现指挥官视角的动态战场感知。

当前状态：仿真结束后生成一个静态 pmtec_tactical_display.html（37KB），用户只能看到最终时刻的快照，无法观察态势演化过程。

## 2.2 技术方案

架构设计：在 PMTEC 仿真引擎主循环中嵌入 WebSocket 推送层，采用 Python asyncio + websockets 库构建轻量推送服务器，浏览器端使用原生 WebSocket API 接收数据并更新 Leaflet 地图。

数据流：

- PMTEC 仿真引擎每个 ASDA 周期结束后，序列化当前态势快照为 JSON

- WebSocket 服务器广播态势 JSON 到所有连接的浏览器客户端

- 浏览器端 Leaflet 增量更新实体位置、航迹、毁伤状态

- 前端维护时间轴缓冲区，支持暂停/回溯

关键技术点：

使用 asyncio 事件循环与仿真主循环集成，避免阻塞

态势数据压缩：仅推送增量变化（移动的实体、新增事件），减少带宽

前端使用 requestAnimationFrame 平滑插值实体位置，避免跳变

兼容 Intel Arc：纯 CPU/浏览器渲染，无 GPU 依赖

代码改动范围：新增 pmtec_system/realtime/ 目录，含 WebSocket 服务器模块、态势序列化器、前端实时更新脚本。

## 2.3 工作量估算

| 工作项 | 估算 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| WebSocket 服务器 | 4 小时 | asyncio + websockets 集成 |
| 态势序列化器 | 3 小时 | 增量差分算法 |
| 前端实时更新 | 6 小时 | Leaflet 动态更新+插值动画 |
| 时间轴缓冲 | 3 小时 | 前端缓冲+暂停/回溯 |
| 集成测试 | 2 小时 | 端到端联调 |
| 合计 | 18 小时 | 约 3 个工作日 |

## 2.4 验收标准

- 仿真启动后 3 秒内浏览器端显示初始态势

- 每个 ASDA 周期结束后 2 秒内态势更新到达浏览器

- 支持 10 个并发浏览器连接无卡顿

- 前端实体移动平滑插值，无明显跳变

- 支持暂停/继续/回溯至任意已完成周期

- 全部功能在 Windows 11 + Intel Arc 环境下验证通过

## 2.5 评分影响预估

当前 PMTEC 系统的态势显示能力评分为"中等"——有显示但缺乏实时性，无法体现"数字孪生"的核心价值（物理世界与数字世界持续同步）。改造后预计提升 15-20 分（百分制），主要得分点：

体现 ASDA 闭环的实时决策响应能力

展示指挥官视角的动态战场感知

契合 DTB Model"战斗网络"服务的实时态势分发能力

# 三、改进项二：3D 战场可视化

## 3.1 改进目标

集成已有的 AH-64 WebGL2 PBR 渲染器，构建 3D 战场可视化模块。在 Leaflet 2D 地图基础上，增加 3D 视角切换能力，实现地形高程、飞机三维轨迹、导弹弹道、基地三维模型的可视化呈现。

当前状态：仅有 2D Leaflet 地图，已有一套独立的 AH-64 3D HTML（WebGL2 PBR 渲染器）但未集成到 PMTEC 系统中。

## 3.2 技术方案

架构设计：采用 2D/3D 双视图模式，用户可一键切换 Leaflet 2D 视图和 Three.js/Cesium 3D 视图。3D 视图复用 AH-64 渲染器的 WebGL2 能力。

技术选型：

3D 引擎：Three.js（纯 JavaScript，无 GPU 驱动依赖，兼容 Intel Arc 的 WebGL2）

地形高程：使用开源 SRTM DEM 数据（90m 分辨率），通过 Three.js PlaneGeometry 渲染

实体模型：飞机使用低多边形模型（自建或下载 CC0 模型），导弹使用锥体几何

轨迹渲染：3D Line 表示飞行轨迹，颜色区分友军/敌方

实现步骤：

- 从 AH-64 HTML 中提取 WebGL2 渲染核心代码

- 构建地形高程加载器，读取 INDOPACOM 区域 SRTM 数据

- 实现实体 3D 模型管理器，对接 PMTEC 仿真状态

- 添加 3D 轨迹渲染（飞机航迹、导弹弹道、传感器覆盖范围）

- 实现 2D/3D 视图切换与联动

代码改动范围：新增 pmtec_system/visualization/ 目录，含 3D 渲染模块、地形加载器、模型管理器。

## 3.3 工作量估算

| 工作项 | 估算 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| WebGL2 渲染核心提取 | 4 小时 | 从 AH-64 HTML 移植 |
| 地形高程加载 | 5 小时 | SRTM 数据下载与解析 |
| 实体 3D 模型管理 | 4 小时 | 飞机/导弹/基地模型 |
| 3D 轨迹渲染 | 4 小时 | 航迹/弹道/覆盖范围 |
| 2D/3D 视图联动 | 3 小时 | 切换+坐标同步 |
| 性能优化 | 2 小时 | LOD/视锥剔除 |
| 合计 | 22 小时 | 约 4 个工作日 |

## 3.4 验收标准

- 2D Leaflet 视图和 3D Three.js 视图可一键切换

- 3D 视图显示 INDOPACOM 区域地形高程

- 飞机实体在 3D 视图中按真实坐标位置渲染

- 导弹弹道以 3D 弧线呈现，可区分来袭方向

- 传感器覆盖范围以半球/锥体可视化

- 3D 视图帧率不低于 30fps（Intel Arc 环境）

- 与实时态势显示（改进项一）联动更新

## 3.5 评分影响预估

3D 可视化是展示"数字孪生"沉浸感的关键差异化能力。当前仅 2D 地图在同类参赛作品中属于标准配置，3D 可视化可实现 10-15 分的提升。主要得分点：

展示战场多维空间感知能力

契合 DTB Model"即插即用"服务的可视化呈现

体现 LVC 架构中 Virtual 层的沉浸式训练价值

# 四、改进项三：ASDA Adapt 学习闭环

## 4.1 改进目标

为 PMTEC 系统的 ASDA 闭环 Adapt 阶段增加真正的"学习"能力。当前 Adapt 阶段仅做毁伤评估和恢复转移，缺乏从历史仿真中提取经验、优化后续决策的闭环反馈机制。改造后，系统应能基于历史仿真数据自动调整拦截策略参数、传感器部署优先级和疏散路径选择。

当前状态：Adapt 阶段执行固定逻辑——评估毁伤 -> 触发恢复转移，无任何参数调整或策略学习。

## 4.2 技术方案

学习架构：采用轻量级在线学习方案，不依赖外部 ML 框架（兼容 Intel Arc 无 CUDA），使用 NumPy 实现关键算法。

三层学习机制：

- 拦截策略学习：基于历史拦截成功率，使用多臂老虎机（UCB1 算法）动态选择最优拦截策略

- 传感器部署优化：基于历史探测覆盖率，使用贪心+随机扰动算法调整传感器激活优先级

- 疏散路径规划：基于历史疏散损失率，使用 Q-learning（表格法）优化疏散路径权重

数据管道：

- SPEAR 回放系统记录每轮 ASDA 的决策参数和结果指标

- Adapt 阶段从 SPEAR 历史库提取最近 N 轮数据

- 在线学习算法更新策略参数表

- 下一轮 ASDA 的 Act/Sense/Decide 阶段使用更新后的参数

实现细节：

UCB1 拦截策略：维护 3 种拦截模式（直接拦截/预判拦截/饱和拦截），每轮计算 UCB 值选择最优

Q-learning 疏散路径：状态=（当前基地, 威胁方向），动作=（转移目标基地），奖励= -损失率

学习参数持久化：JSON 格式存储，支持跨仿真会话累积

代码改动范围：修改 pmtec_system/asda_engine.py 的 Adapt 阶段，新增 pmtec_system/learning/ 目录含在线学习模块。

## 4.3 工作量估算

| 工作项 | 估算 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| SPEAR 历史数据提取接口 | 3 小时 | 从回放库读取决策-结果对 |
| UCB1 拦截策略学习 | 4 小时 | 多臂老虎机实现 |
| Q-learning 疏散路径 | 5 小时 | 状态-动作-奖励设计 |
| 传感器部署优化 | 3 小时 | 贪心+扰动 |
| 参数持久化 | 2 小时 | JSON 存储/加载 |
| 集成测试 | 3 小时 | 多轮仿真验证学习效果 |
| 合计 | 20 小时 | 约 3.5 个工作日 |

## 4.4 验收标准

- 连续运行 10 轮仿真后，拦截成功率较首轮提升 10% 以上

- 连续运行 10 轮仿真后，疏散损失率较首轮降低 10% 以上

- 学习参数可持久化并在新仿真中加载使用

- 每轮 Adapt 阶段耗时不超过原耗时的 150%

- 学习过程有完整日志记录，可在 SPEAR 回放中查看

- 全部算法在 NumPy 环境下运行，无 CUDA/GPU 依赖

## 4.5 评分影响预估

ASDA 闭环中 Adapt 阶段是否具备真正的"学习"能力，是区分"仿真程序"和"数字孪生"的关键标志。当前系统在这一维度是最大短板。改造后预计提升 15-20 分，主要得分点：

完整体现 ASDA 闭环中"适应"的真正含义

展示数字孪生系统的自学习与自优化能力

契合 PMTEC 中 AI 决策增强（JAD-AI）的设计理念

# 五、改进项四：SPEAR 交互式回放时间轴

## 5.1 改进目标

为 SPEAR 回放系统增加交互式时间轴，支持用户拖动时间轴回溯至任意仿真时刻，查看该时刻的完整战场态势、决策日志和事件详情。当前 SPEAR 回放仅生成 JSON 报告文件，用户只能通过文本搜索查看历史事件。

当前状态：pmtec_spear_report.json（733KB）包含完整事件记录，但无交互式回放界面。

## 5.2 技术方案

架构设计：构建基于 Web 的 SPEAR 回放播放器，前端使用 HTML5 + JavaScript，后端从 JSON 报告文件加载数据。

时间轴组件：

水平时间轴显示仿真全时长（0-300 秒），标注关键事件点

用户可拖动游标或点击事件标记跳转到对应时刻

支持播放/暂停/倍速（0.5x/1x/2x/4x）控制

回放视图：

地图视图：在 Leaflet 上回放该时刻的实体位置、航迹、毁伤

决策日志视图：展示该时刻 ASDA 各阶段的决策依据和执行结果

事件列表视图：按时间排序展示事件详情（探测/拦截/发射/转移/毁伤）

实现步骤：

- 解析 SPEAR JSON 报告，构建时间索引（时刻 -> 态势快照映射）

- 开发时间轴 UI 组件（HTML5 range input + 自定义刻度）

- 实现地图回放（复用改进项一的 Leaflet 更新逻辑）

- 实现决策日志回放（从 JSON 提取 ASDA 周期决策记录）

- 实现事件列表回放（按时刻过滤事件）

代码改动范围：新增 pmtec_system/spear_replay/ 目录，含回放播放器 HTML、时间轴组件、数据解析器。

## 5.3 工作量估算

| 工作项 | 估算 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| SPEAR JSON 时间索引 | 3 小时 | 时刻-快照映射 |
| 时间轴 UI 组件 | 4 小时 | 拖动+事件标记+倍速 |
| 地图回放 | 3 小时 | 复用实时更新逻辑 |
| 决策日志回放 | 3 小时 | ASDA 周期决策展示 |
| 事件列表回放 | 2 小时 | 过滤+详情弹窗 |
| 集成测试 | 2 小时 | 端到端回放验证 |
| 合计 | 17 小时 | 约 3 个工作日 |

## 5.4 验收标准

- 时间轴显示仿真全时长，关键事件有视觉标记

- 拖动时间轴游标后 1 秒内显示对应时刻态势

- 播放模式支持 0.5x/1x/2x/4x 四档倍速

- 决策日志视图展示每个 ASDA 周期的四阶段决策依据

- 事件列表按时间排序，点击可查看详情

- 全部回放数据来自 SPEAR JSON 报告，无需重新仿真

## 5.5 评分影响预估

SPEAR 回放是 PMTEC 体系中的核心验证能力。当前仅有 JSON 文件，交互式回放时间轴可提升 10-12 分。主要得分点：

体现 SPEAR 回放系统的完整验证与审计能力

为 ASDA 学习闭环（改进项三）提供可视化验证手段

展示数字孪生系统的历史可追溯性

# 六、改进项五：数字孪生平台化转型

## 6.1 改进目标

将当前 PMTEC 系统从"仿真程序"升级为"数字孪生平台"。核心区别在于：仿真程序运行一次生成结果即结束；数字孪生平台持续与物理世界同步，支持长期运行、数据积累、模型迭代和多用户访问。

当前状态：PMTEC 系统运行一次 300 秒仿真后退出，无持续运行能力，无数据持久化机制，无多用户访问能力。

## 6.2 技术方案

平台架构三层设计：

- 数据持久层：使用 SQLite 存储仿真历史数据、基地档案、学习参数、事件日志

- 服务层：将 PMTEC 核心功能封装为 REST API 服务（Flask），支持外部系统调用

- 前端层：构建 Web 管理界面，支持仿真配置、启动/监控/回放、历史数据查询

持续同步机制：

定时器驱动：平台内置 cron 调度器，支持定时启动仿真、定期更新态势

事件驱动：支持外部事件触发仿真（如接收到新情报、基地状态变更）

数据积累：每次仿真结果自动入库，形成历史趋势数据

REST API 设计：

POST /api/simulation/start：启动新仿真，接受场景参数

GET /api/simulation/status：查询仿真运行状态

GET /api/situation/current：获取当前态势

GET /api/spear/replay/{sim_id}：获取指定仿真的回放数据

GET /api/bases：获取基地档案列表

PUT /api/bases/{id}：更新基地档案

代码改动范围：新增 pmtec_system/platform/ 目录，含 Flask REST 服务、SQLite 数据层、Web 管理界面、调度器。

## 6.3 工作量估算

| 工作项 | 估算 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| SQLite 数据层 | 5 小时 | 表设计+CRUD+迁移脚本 |
| Flask REST API | 6 小时 | 6 个端点+参数校验 |
| Web 管理界面 | 6 小时 | 仿真配置+监控+回放入口 |
| 调度器集成 | 3 小时 | 定时+事件驱动 |
| 历史数据查询 | 3 小时 | 趋势分析+对比 |
| 集成测试 | 3 小时 | 端到端平台验证 |
| 合计 | 26 小时 | 约 4.5 个工作日 |

## 6.4 验收标准

- 平台可持续运行，不因单次仿真结束而退出

- 支持通过 REST API 启动/查询/回放仿真

- 仿真历史数据持久化存储在 SQLite，可跨会话查询

- 支持定时自动启动仿真（cron 表达式配置）

- Web 界面可配置仿真参数、监控运行状态、回放历史仿真

- 全部功能在 Windows 11 + Intel Arc 环境验证通过

## 6.5 评分影响预估

这是本计划中影响最大的改进项。当前系统被评估为"更像仿真程序而非数字孪生平台"，是整体评分的核心短板。改造后预计提升 20-25 分，主要得分点：

真正体现"数字孪生"的持续同步与数据积累核心价值

契合 DTB Model"应用商店"服务的平台化运营能力

展示 PMTEC 体系的长期运行与迭代演进能力

与改进项一（实时态势）、改进项三（学习闭环）、改进项四（SPEAR 回放）形成协同

# 七、改进项六：多威胁类型扩展

## 7.1 改进目标

扩展 PMTEC 仿真引擎的威胁类型，从当前仅有的弹道导弹（PLA 导弹齐射），增加巡航导弹、电子战干扰、网络攻击三类威胁。使 ASDA 闭环覆盖多域威胁场景，体现"智能杀伤网"的多域作战能力。

当前状态：仿真场景仅有 PLA 弹道导弹齐射单一威胁类型。

## 7.2 技术方案

新增威胁类型设计：

- 巡航导弹：低空飞行（可规避雷达探测）、多航路规划、饱和攻击

- 电子战干扰：降低传感器探测范围、通信链路降级、GPS 欺骗

- 网络攻击：入侵 DTB Model 服务接口、延迟决策响应、注入虚假航迹

威胁模型实现：

巡航导弹：继承现有 Missile 类，增加 altitude（低空）、waypoints（多航路）属性，修改探测逻辑（低空规避）

电子战干扰：新增 EWJammer 类，影响范围内传感器 detection_range 乘以降级系数

网络攻击：新增 CyberAttack 类，随机延迟 gRPC 响应或注入虚假航迹到 BattleNetwork 服务

ASDA 闭环适配：

Act 阶段：增加巡航导弹拦截决策（需低空补盲传感器配合）

Sense 阶段：增加电子战环境下的传感器降级计算

Decide 阶段：增加网络攻击检测与隔离决策

Adapt 阶段：增加多威胁场景下的资源分配优先级学习

代码改动范围：修改 pmtec_system/entities.py 新增威胁实体类，修改 asda_engine.py 适配多威胁决策。

## 7.3 工作量估算

| 工作项 | 估算 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 巡航导弹实体+逻辑 | 4 小时 | 低空+多航路+规避 |
| 电子战干扰实体+逻辑 | 4 小时 | 传感器降级+通信影响 |
| 网络攻击实体+逻辑 | 5 小时 | gRPC 延迟+虚假航迹注入 |
| ASDA 多威胁决策 | 4 小时 | 资源分配+优先级 |
| 仿真场景配置 | 2 小时 | 多威胁混合场景 |
| 集成测试 | 2 小时 | 多威胁联调 |
| 合计 | 21 小时 | 约 3.5 个工作日 |

## 7.4 验收标准

- 仿真场景可同时包含弹道导弹、巡航导弹、电子战和网络攻击四类威胁

- 巡航导弹低空飞行时，常规雷达探测距离降低 50% 以上

- 电子战干扰范围内传感器探测范围降级，降级系数可配置

- 网络攻击可延迟 gRPC 响应并注入虚假航迹，ASDA 可检测并隔离

- ASDA 闭环在多威胁场景下正常运行，决策日志记录威胁类型

- SPEAR 回放可区分不同威胁类型的事件

## 7.5 评分影响预估

多威胁类型扩展直接体现"智能杀伤网"的多域作战理念。当前单一导弹威胁在评分中属于明显不足。改造后预计提升 10-12 分。主要得分点：

展示 ASDA 闭环在多域威胁场景下的适应性

契合"智能杀伤网"的多域作战主题

体现 DTB Model"战斗网络"服务的多威胁融合能力

# 八、改进项七：Maven 接口补全

## 8.1 改进目标

为 DTB Model 四大服务（WarEngine/BattleNetwork/ApplicationStore/PlugAndPlay）补全 Maven 接口。当前仅实现了 gRPC 接口，而 DTC 2026 赛事要求 DTB Model 同时支持 gRPC 和 Maven 两种接口规范。补全 Maven 接口后，系统可同时服务于 Java 生态和 Python 生态的调用方。

当前状态：PMTEC 系统实现了四大 gRPC 服务共 7 个 RPC 调用，全部验证通过，但无 Maven 接口。

## 8.2 技术方案

Maven 接口设计：Maven 接口采用 RESTful HTTP + JSON 格式，与 gRPC 接口形成双协议覆盖。每个 gRPC RPC 对应一个 Maven REST 端点。

接口映射表：

| gRPC 服务 | gRPC RPC | Maven 端点 | HTTP 方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| WarEngine | ExecuteScenario | /maven/war-engine/scenario | POST |
| WarEngine | GetSimulationStatus | /maven/war-engine/status | GET |
| BattleNetwork | FuseTracks | /maven/battle-network/fuse | POST |
| BattleNetwork | GetTracks | /maven/battle-network/tracks | GET |
| ApplicationStore | DeployApp | /maven/app-store/deploy | POST |
| ApplicationStore | GetAppList | /maven/app-store/apps | GET |
| PlugAndPlay | RegisterSensor | /maven/plug-and-play/register | POST |

实现方案：

使用 Flask 构建 Maven REST 服务，与 gRPC 服务共享同一业务逻辑层

抽象 service_interface.py 作为协议无关的服务接口层，gRPC 和 Maven 各自实现适配器

Maven 请求/响应使用 JSON Schema 校验，确保与 gRPC protobuf 字段一致

支持 Maven 接口的认证（API Key 机制）

代码改动范围：新增 pmtec_system/maven/ 目录，含 Flask 路由、适配器、JSON Schema 校验。

## 8.3 工作量估算

| 工作项 | 估算 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 服务接口抽象层 | 3 小时 | 协议无关接口设计 |
| Flask Maven 路由 | 4 小时 | 7 个端点实现 |
| JSON Schema 校验 | 2 小时 | 请求/响应校验 |
| gRPC/Maven 双协议适配 | 3 小时 | 共享业务逻辑 |
| API Key 认证 | 2 小时 | 简单鉴权 |
| 集成测试 | 3 小时 | gRPC+Maven 双协议验证 |
| 合计 | 17 小时 | 约 3 个工作日 |

## 8.4 验收标准

- 四大服务的 7 个 RPC 均有对应 Maven REST 端点

- Maven 端点请求/响应 JSON 字段与 gRPC protobuf 一致

- 同一业务逻辑可通过 gRPC 和 Maven 两种协议调用，结果一致

- Maven 接口支持 API Key 认证

- Maven 接口响应时间不超过 500ms（本地环境）

- 接口文档（OpenAPI/Swagger 格式）自动生成

## 8.5 评分影响预估

DTB Model 要求 gRPC + Maven 双接口，当前仅 gRPC 属于明确的合规缺口。补全后预计提升 8-10 分。主要得分点：

完全满足 DTB Model 接口规范要求

展示双协议适配的架构设计能力

扩展系统的跨语言生态兼容性

# 九、改进项八：分布式部署拆分

## 9.1 改进目标

将当前 PMTEC 系统的 gRPC 服务器和仿真引擎从同进程拆分为分布式部署架构。当前四大 gRPC 服务与仿真引擎运行在同一 Python 进程中，不符合数字孪生平台的分布式部署要求。拆分后，每个 DTB Model 服务可独立部署、独立扩缩容。

当前状态：pmtec_system/grpc_server.py 和 pmtec_system/simulation_engine.py 运行在同一进程，共享内存状态。

## 9.2 技术方案

分布式架构设计：

- 仿真引擎作为独立进程运行，暴露内部状态更新接口

- 四大 gRPC 服务各自作为独立进程运行

- 服务间通过 gRPC 通道（非共享内存）通信

- 使用 Redis 作为共享状态存储（轻量级，Windows 兼容）

进程拓扑：

进程 1：仿真引擎主循环（ASDA 驱动）

进程 2：WarEngine gRPC 服务

进程 3：BattleNetwork gRPC 服务

进程 4：ApplicationStore gRPC 服务

进程 5：PlugAndPlay gRPC 服务

进程 6：Maven REST 服务（与改进项七联动）

共享层：Redis（态势数据、仿真状态、事件队列）

实现步骤：

- 抽象服务状态接口，从内存共享改为 Redis 读写

- 每个服务独立启动脚本（start_warengine.py 等）

- 仿真引擎通过 Redis 发布态势更新，服务通过 Redis 订阅

- 提供 docker-compose.yml 编排文件（可选，需 Docker Desktop）

- 提供 start_all.py 一键启动脚本（无 Docker 时使用多进程模式）

代码改动范围：重构 pmtec_system/grpc_server.py 拆分为 4 个独立服务模块，新增 pmtec_system/redis_layer/ 共享状态层。

## 9.3 工作量估算

| 工作项 | 估算 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| Redis 共享状态层 | 5 小时 | 状态读写+发布订阅 |
| 服务拆分（4 个服务） | 6 小时 | 独立进程+独立端口 |
| 仿真引擎适配 | 3 小时 | Redis 发布态势 |
| 一键启动脚本 | 2 小时 | 多进程管理 |
| Docker 编排（可选） | 3 小时 | docker-compose |
| 集成测试 | 3 小时 | 分布式联调 |
| 合计 | 22 小时 | 约 4 个工作日 |

## 9.4 验收标准

- 四大 gRPC 服务分别运行在独立进程，各有独立端口

- 服务间通过 Redis 共享状态，无内存共享

- 仿真引擎通过 Redis 发布态势更新，服务实时订阅

- 任一服务可独立重启，不影响其他服务运行

- 一键启动脚本可启动全部服务和仿真引擎

- 全部功能在 Windows 11 环境（安装 Redis for Windows）验证通过

## 9.5 评分影响预估

分布式部署是数字孪生平台的基础架构要求。当前同进程部署在架构合规性上属于明显不足。改造后预计提升 8-10 分。主要得分点：

契合 DTB Model 服务的分布式独立部署要求

展示数字孪生平台的可扩展架构

体现"即插即用"服务的动态注册与发现能力

# 十、改进项九：LVC Live 层真实数据接入

## 10.1 改进目标

为 PMTEC 系统的 LVC 架构 Live 层接入真实世界数据源。当前 Live 层的传感器数据全部由仿真引擎虚拟生成，无任何真实数据接入。改造后，Live 层可接入 OpenSky Network 的 ADS-B 实时航班数据作为真实空中目标信源，体现数字孪生与物理世界的持续同步。

当前状态：LVC Live 层有 22 个虚拟传感器，全部由仿真引擎生成模拟数据。

## 10.2 技术方案

数据源选型：

OpenSky Network：免费 ADS-B 实时航班数据 API，提供全球飞机实时位置

API 接口：https://opensky-network.org/api/states/all，返回 JSON 格式实时航班状态

接入架构：

- 新增 LiveDataConnector 模块，定时从 OpenSky API 拉取 INDOPACOM 区域航班数据

- 将真实航班数据映射为 PMTEC 实体（民航航班映射为中性实体）

- 仿真引擎可注入真实航班作为背景态势，叠加仿真威胁实体

- ASDA Sense 阶段同时处理仿真传感器数据和真实 ADS-B 数据

数据映射规则：

OpenSky 航班经纬度 -> PMTEC 实体坐标

OpenSky 高度 -> PMTEC 实体高度属性

OpenSky 速度/航向 -> PMTEC 实体速度/航向属性

民航航班标记为 type=civilian，不触发拦截决策

可配置区域过滤（仅显示 INDOPACOM 辖区航班）

实现细节：

数据拉取频率：每 15 秒一次（OpenSky 免费限额）

数据缓存：本地缓存最近 1 小时航班轨迹

离线回退：API 不可达时使用缓存数据，标注数据来源为"缓存"

可视化：真实航班和仿真实体在地图上用不同样式区分

代码改动范围：新增 pmtec_system/live_data/ 目录，含 OpenSky 连接器、数据映射器、缓存管理。

## 10.3 工作量估算

| 工作项 | 估算 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| OpenSky API 连接器 | 3 小时 | HTTP 请求+JSON 解析 |
| 数据映射器 | 3 小时 | 航班->PMTEC 实体 |
| 区域过滤+缓存 | 3 小时 | INDOPACOM 过滤+本地缓存 |
| 仿真引擎集成 | 3 小时 | 背景态势注入 |
| 可视化区分 | 2 小时 | 真实/仿真实体样式 |
| 离线回退 | 2 小时 | 缓存+标注 |
| 集成测试 | 2 小时 | 实时数据联调 |
| 合计 | 18 小时 | 约 3 个工作日 |

## 10.4 验收标准

- 系统可从 OpenSky Network 拉取 INDOPACOM 区域实时航班数据

- 真实航班在 Leaflet 地图上以区分于仿真实体的样式显示

- 真实航班数据每 15 秒更新一次

- API 不可达时自动回退到缓存数据，并标注数据来源

- ASDA Sense 阶段可同时处理仿真传感器和真实 ADS-B 数据

- 仿真报告中标注哪些实体来自真实数据源

## 10.5 评分影响预估

LVC Live 层接入真实数据是体现"数字孪生"核心价值的关键能力。当前全部数据虚拟生成，是"更像仿真程序"的重要原因之一。改造后预计提升 10-12 分。主要得分点：

真正实现数字孪生与物理世界的持续同步

体现 LVC 架构中 Live 层的真实信源接入能力

与改进项六（平台化转型）和改进项一（实时态势）形成协同

# 十一、改造实施路线图

## 11.1 三阶段实施计划

第一阶段（P0 项，约 10 个工作日）：

| 改进项 | 工作量 | 前置依赖 |
| --- | --- | --- |
| 实时战术态势显示 | 18 小时 | 无 |
| 3D 战场可视化 | 22 小时 | 实时态势显示（联动） |
| ASDA Adapt 学习闭环 | 20 小时 | 无 |
| 合计 | 60 小时 | 约 10 个工作日 |

第二阶段（P1 项，约 10.5 个工作日）：

| 改进项 | 工作量 | 前置依赖 |
| --- | --- | --- |
| SPEAR 交互式回放时间轴 | 17 小时 | 实时态势（复用组件） |
| 数字孪生平台化转型 | 26 小时 | 实时态势+学习闭环 |
| 多威胁类型扩展 | 21 小时 | 无 |
| 合计 | 64 小时 | 约 10.5 个工作日 |

第三阶段（P2 项，约 10 个工作日）：

| 改进项 | 工作量 | 前置依赖 |
| --- | --- | --- |
| Maven 接口补全 | 17 小时 | 无 |
| 分布式部署拆分 | 22 小时 | Maven 接口（共享服务层） |
| LVC Live 层真实数据接入 | 18 小时 | 平台化转型（服务层） |
| 合计 | 57 小时 | 约 10 个工作日 |

总工作量：181 小时，约 30.5 个工作日（6 周）。

## 11.2 关键里程碑

| 里程碑 | 完成标志 | 预期节点 |
| --- | --- | --- |
| M1：实时态势+学习闭环 | 实时态势显示+ASDA 学习闭环可用 | 第 1 周末 |
| M2：3D 可视化 | 2D/3D 双视图切换可用 | 第 2 周末 |
| M3：SPEAR 回放+多威胁 | 交互式回放+四类威胁场景 | 第 4 周末 |
| M4：平台化转型 | REST API+SQLite+Web 管理界面 | 第 4 周末 |
| M5：Maven+分布式 | 双协议+分布式部署 | 第 5 周末 |
| M6：真实数据接入 | OpenSky ADS-B 接入 | 第 6 周末 |

## 11.3 风险与缓解

| 风险 | 概率 | 影响 | 缓解措施 |
| --- | --- | --- | --- |
| Intel Arc WebGL2 兼容性 | 中 | 3D 可视化不可用 | 预先测试 Three.js 在 Intel Arc 上的表现，准备 2D 回退方案 |
| OpenSky API 限流/不可达 | 高 | 真实数据接入失败 | 本地缓存+离线回退+模拟数据兜底 |
| Redis Windows 兼容性 | 中 | 分布式部署失败 | 使用 Memurai（Redis Windows 替代）或纯 Python dict 进程间通信 |
| 总工作量超出 6 周 | 中 | 赛事截止前未完成 | 按优先级裁剪 P2 项，确保 P0+P1 完成 |
| 学习算法收敛慢 | 低 | ASDA 学习效果不明显 | 增加仿真轮次/调整学习率参数 |

# 十二、改造前后对比预估

## 12.1 核心能力对比

| 能力维度 | 改造前 | 改造后 |
| --- | --- | --- |
| 态势显示 | 静态快照 HTML | WebSocket 实时推送+3D 可视化 |
| ASDA 闭环 | Act-Sense-Decide 完整, Adapt 仅评估 | 四阶段完整, Adapt 具备在线学习能力 |
| SPEAR 回放 | JSON 文本报告 | 交互式时间轴回放播放器 |
| 接口规范 | 仅 gRPC | gRPC + Maven 双协议 |
| 部署架构 | 单进程 | 分布式多进程+Redis 共享状态 |
| 威胁场景 | 弹道导弹单一 | 弹道+巡航+电子战+网络攻击多域 |
| 数据来源 | 全部虚拟仿真 | 虚拟仿真+OpenSky ADS-B 真实数据 |
| 系统形态 | 仿真程序（运行即退出） | 数字孪生平台（持续运行+数据积累） |

## 12.2 预估评分提升

| 改进项 | 评分提升（百分制） | 累计 |
| --- | --- | --- |
| 实时战术态势显示 | +15-20 | 15-20 |
| 3D 战场可视化 | +10-15 | 25-35 |
| ASDA Adapt 学习闭环 | +15-20 | 40-55 |
| SPEAR 交互式回放 | +10-12 | 50-67 |
| 数字孪生平台化转型 | +20-25 | 70-92 |
| 多威胁类型扩展 | +10-12 | 80-104 |
| Maven 接口补全 | +8-10 | 88-114 |
| 分布式部署拆分 | +8-10 | 96-124 |
| LVC Live 层真实数据 | +10-12 | 106-136 |

注：评分提升存在重叠效应（多项改进协同加分），实际累计提升预计在 60-80 分（百分制）区间。

## 12.3 改造后系统架构图（文字描述）

改造后系统由以下层次构成：

数据源层：OpenSky ADS-B 真实数据 + 仿真引擎虚拟数据 + SQLite 历史数据

共享状态层：Redis（态势数据发布/订阅 + 仿真状态共享 + 事件队列）

服务层：WarEngine（gRPC+Maven） / BattleNetwork（gRPC+Maven） / ApplicationStore（gRPC+Maven） / PlugAndPlay（gRPC+Maven），各服务独立进程部署

仿真引擎：ASDA 闭环驱动（Act 发射+疏散 -> Sense 传感器+ADS-B 融合 -> Decide 多威胁拦截决策 -> Adapt 毁伤评估+在线学习恢复）

学习层：UCB1 拦截策略 + Q-learning 疏散路径 + 传感器部署优化

SPEAR 层：事件记录 -> SQLite 持久化 -> 交互式时间轴回放

可视化层：WebSocket 实时推送 -> Leaflet 2D 态势 + Three.js 3D 战场 + SPEAR 回放播放器

平台层：Flask REST API + Web 管理界面 + cron 调度器

# 十三、总结

本提升改造计划覆盖了 DTC 2026 三级交付物的全部 9 项已识别不足，总工作量约 181 小时（6 周），分三个阶段按优先级推进。

核心逻辑：改进项一（实时态势）、改进项三（学习闭环）和改进项五（平台化转型）构成三大支柱——实时态势让系统"活"起来，学习闭环让 ASDA"真正闭环"，平台化让系统从"程序"变为"平台"。其余六项在此基础上扩展多协议、分布式、多威胁和真实数据接入，使系统在 DTB Model、ASDA、LVC、SPEAR、PMTEC 五个核心概念维度全面达标。

参赛策略建议：如赛事截止时间紧张，优先完成 P0 三项（实时态势+3D 可视化+学习闭环），可覆盖约 40-55 分的提升；其次完成 P1 三项（SPEAR 回放+平台化+多威胁），累计可达 60-80 分提升。P2 三项为锦上添花，视时间余量推进。

技术保障：全部改进方案兼容 Windows 11 + Intel Arc GPU 环境，无 CUDA/NVIDIA 依赖。3D 可视化使用 WebGL2（浏览器渲染），学习算法使用 NumPy（CPU 计算），分布式使用 Redis（Windows 兼容替代）。