# DTC 2026 场景开发赛道冠军级参赛计划

冯亦根

目录

一、赛事认知框架与制胜逻辑

1.1 大赛本质：从"有限游戏"到"无限对抗"

1.2 DTB Model：数字孪生战场开放系统模型

1.3 ASDA闭环：行动-感知-决策-适应

1.4 场景开发赛道三级任务总览

二、个人参赛效率最大化策略

2.1 智能体工具深度驾驭方案

2.2 任务优先级与时间节奏

2.3 短板补强计划

2.4 个人参赛的结构性劣势与应对

三、第一级任务详细执行计划：基地标绘与档案建设

3.1 任务目标

3.2 基地情报收集清单

3.2.1 日本（驻军约53,246人）

3.2.2 韩国（驻军约24,159人）

3.2.3 夏威夷（驻军约44,545人）

3.2.4 关岛（驻军约6,363人）

3.2.5 阿拉斯加

3.2.6 澳大利亚

3.2.7 菲律宾及其他前沿据点

3.3 GIS工具链配置

3.3.1 工具选择

3.3.2 工程搭建步骤

3.4 基地详细说明模板

3.5 交付物规格

3.6 DTB Model对接设计

四、第二级任务详细执行计划：ACE部署与打击响应算法

4.1 任务目标

4.2 ACE概念深度学习

4.2.1 ACE核心理念

4.2.2 中心-辐条（Hub-and-Spoke）模型

4.2.3 ACE的关键挑战

4.3 建模框架设计

4.3.1 问题定义

4.3.2 模型分层

4.3.3 算法选型

4.4 Python工程架构

4.5 交付物规格

4.6 DTB Model对接设计

五、第三级任务详细执行计划：PMTEC数字孪生战场仿真系统

5.1 任务目标

5.2 PMTEC概念深度学习

5.2.1 PMTEC核心理念

5.2.2 PMTEC与数字孪生战场

5.3 系统架构设计

5.3.1 整体架构

5.3.2 gRPC接口设计

5.3.3 仿真引擎选择

5.4 ASDA闭环实现

5.5 虚实数据联调

5.6 交付物规格

5.7 DTB Model对接设计

六、全赛程通用能力建设

6.1 DTB Model理解与运用

6.2 表达与展示（PPT）

6.3 智能体工具运用记录

七、里程碑与时间规划

7.1 整体里程碑

7.2 各阶段验收检查清单

第一级验收

第二级验收

第三级验收

7.3 风险管理

八、技术环境与工具清单

8.1 开发环境

8.2 数据源清单

8.3 智能体工具清单

九、执行路径总结

# 一、赛事认知框架与制胜逻辑

## 1.1 大赛本质：从"有限游戏"到"无限对抗"

第八届数字孪生体挑战赛（DTC 2026）于2026年9月1日启动，由工业4.0研究院与数字孪生体联盟主办，X孵化器平台提供支持。本届主题锁定"智能杀伤网"（Intelligent Kill Web），核心载体为数字孪生战场开放系统模型（DTB Model）。

与第七届聚焦单一装备（F-47第六代战斗机）不同，本届赛题立意上移至"体系"层面——研究由传感器、指挥控制、联合火力和杀伤评估串联起来的整个作战网络。

大赛的核心判断：大国竞争已从"有限游戏"（追求一次性击败对手）转向"无限对抗"（Infinite Contests）。制胜逻辑不再是"谁的武器更强"，而是"谁适应得更快"。

## 1.2 DTB Model：数字孪生战场开放系统模型

DTB Model是本届大赛的核心评审基准线，由四大组件构成：

| 组件 | 功能定位 | 技术实现 |
| --- | --- | --- |
| 作战引擎 | 核心运行逻辑，驱动ASDA闭环 | 仿真推演框架，支持多尺度建模 |
| 战斗网络 | 释放AI价值的基础设施 | 大规模部署廉价多样智能传感器，平台聚合分析，赢得"透明战场"优势 |
| 应用商店 | 能力模块化 | 按需加载作战能力模块，支持热部署 |
| 即插即用机制 | 异构设备接入 | gRPC/Maven标准化数据接口，数据线程（Data Thread）贯通多域数据 |

## 1.3 ASDA闭环：行动-感知-决策-适应

ASDA闭环是DTB Model的核心运行机制，体现"适应优于压制"理念：

行动（Act）：通过探索性行动触发对手响应，释放信号供己方感知

感知（Sense）：战斗网络采集对手响应信号，更新战场态势

决策（Decide）：基于更新后的对手模型，验证不确定性，制定下一步行动

适应（Adapt）：持续更新对手模型，调整己方部署与策略，形成闭环

关键认知：不追求一次性摧毁对手，而是通过持续探索-感知-决策-适应的循环，比对手适应得更快。这是所有三级任务的核心评审视角。

## 1.4 场景开发赛道三级任务总览

| 级别 | 核心任务 | 技术要求 | 交付物 |
| --- | --- | --- | --- |
| 第一级 | 用开源GIS标绘太平洋战区美军军事基地 | GIS标绘、地理数据可视化 | QGIS工程、GeoJSON、Leaflet交互地图、基地说明文档 |
| 第二级 | 分析ACE分布式部署下基地应对打击的响应 | 建模、算法、运筹分析 | 可运行的Python工程 |
| 第三级 | 重现可运行可推演的PMTEC数字孪生战场演示 | Python编程、gRPC/Maven接口、仿真框架、虚实数据联调 | 可运行的项目工程 |

三级任务存在严格顺序依赖：第二级基于第一级基地数据，第三级基于第二级部署算法。每一级都须体现对DTB Model和ASDA闭环的理解。

# 二、个人参赛效率最大化策略

## 2.1 智能体工具深度驾驭方案

本届赛题明确将智能体服务列为推荐工具。作为个人参赛者，智能体工具的驾驭能力直接决定效率上限。

| 工具 | 用途场景 | 使用策略 |
| --- | --- | --- |
| DeepSeek | 大规模文献检索、军事概念梳理 | 用于快速理解ACE/PMTEC/杀伤链等军事概念，生成概念关系图 |
| ChatGPT | 代码生成、算法设计、GIS数据处理 | 辅助编写Python部署算法、Leaflet地图代码、gRPC接口代码 |
| WorkBuddy | 长文写作辅助、报告结构化 | 辅助组织基地详细说明、技术解构报告 |

核心原则：智能体工具用于加速信息处理和代码生成，但所有军事事实和坐标数据必须经过多源交叉验证，不以AI输出为唯一来源。

## 2.2 任务优先级与时间节奏

比赛2026年9月1日启动，个人参赛需合理分配精力。建议按以下优先级排序：

第一优先级：第一级基地标绘（数据基础，无此则二三级无从谈起）

第二优先级：DTB Model认知框架内化（贯穿全部评审，任何阶段缺失都会失分）

第三优先级：第二级ACE部署算法（技术含量最高，是拉开差距的关键）

第四优先级：第三级PMTEC仿真系统（工作量最大，但可基于前两级成果迭代）

第五优先级：报名材料PPT（资格审查材料，需在报名截止前完成）

## 2.3 短板补强计划

| 短板领域 | 补强方式 | 优先级 |
| --- | --- | --- |
| 军事作战概念（ACE/PMTEC/杀伤链） | 系统阅读公开资料，用智能体工具梳理概念脉络 | 最高 |
| 运筹分析与建模 | 学习线性规划、图论、网络流模型基础，用Python实现 | 高 |
| gRPC接口开发 | 学习gRPC Python教程，实现简单服务端-客户端 | 中 |
| 仿真框架 | 评估SimPy、Mesa等Python仿真库 | 中 |

## 2.4 个人参赛的结构性劣势与应对

劣势一：4万字量级或三级递进任务的工作量——应对：智能体工具加速 + 聚焦核心交付物，非核心内容精简

劣势二：缺乏团队分工——应对：按优先级串行推进，不追求三级同时并行

劣势三：军事背景知识有限——应对：聚焦场景开发赛道所需的ACE和PMTEC两个概念，不贪多

# 三、第一级任务详细执行计划：基地标绘与档案建设

## 3.1 任务目标

用开源GIS系统（QGIS、Leaflet等）标绘太平洋战区（USINDOPACOM）美军军事基地数据，为每个基地建立详细说明。

## 3.2 基地情报收集清单

基于多源公开情报整理，INDOPACOM辖区核心美军基地按区域分类如下。

### 3.2.1 日本（驻军约53,246人）

| 基地名称 | 位置 | 军种 | 核心单位与装备 |
| --- | --- | --- | --- |
| 嘉手纳空军基地（Kadena AB） | 冲绳中头郡 26.35N, 127.76E | 空军 | 第18联队，F-15C/D, RC-135, KC-135 |
| 三泽空军基地（Misawa AB） | 青森县 40.70N, 141.37E | 空军 | 第35战斗机联队，F-16C/D |
| 横田空军基地（Yokota AB） | 东京都 35.74N, 139.35E | 空军 | 第374空运联队，C-130J, C-12 |
| 岩国海军陆战队航空站（MCAS Iwakuni） | 山口县 34.14N, 132.24E | 海军陆战队 | MAG-12，F-35B, KC-130J |
| 普天间海军陆战队航空站（MCAS Futenma） | 冲绳宜野湾市 26.27N, 127.76E | 海军陆战队 | 第3陆战远征部队支援 |
| 横须贺海军基地（Fleet Activities Yokosuka） | 神奈川县 35.29N, 139.67E | 海军 | 第七舰队总部，里根号CVN-76 |
| 佐世保海军基地（Fleet Activities Sasebo） | 长崎县 33.16N, 129.72E | 海军 | 两栖作战舰队 |
| 座间军营（Camp Zama） | 神奈川县 35.47N, 139.41E | 陆军 | 驻日陆军总部 |
| 厚木海军航空设施（NAF Atsugi） | 神奈川县 35.45N, 139.45E | 海军 | CTF-72, VP squadrons |
| 冲绳海军陆战队军营（MCB Camp Butler） | 冲绳 26.38N, 127.83E | 海军陆战队 | 第3陆战远征部队总部 |

### 3.2.2 韩国（驻军约24,159人）

| 基地名称 | 位置 | 军种 | 核心单位与装备 |
| --- | --- | --- | --- |
| 乌山空军基地（Osan AB） | 京畿道平泽市 37.09N, 127.03E | 空军 | 第7航空队总部，F-16C/D, A-10 |
| 群山空军基地（Kunsan AB） | 全罗北道群山市 35.90N, 126.62E | 空军 | 第8战斗机联队，F-16C/D |
| 汉弗莱营（Camp Humphreys） | 京畿道平泽市 36.96N, 127.03E | 陆军 | 驻韩陆军最大基地 |
| 大邱军营（USAG Daegu） | 大邱南区 35.83N, 128.54E | 陆军 | 第19远征保障司令部 |
| 龙山-凯西军营（USAG Yongsan-Casey） | 首尔 37.54N, 127.00E | 陆军 | 驻韩美军前总部区域 |

### 3.2.3 夏威夷（驻军约44,545人）

| 基地名称 | 位置 | 军种 | 核心单位与装备 |
| --- | --- | --- | --- |
| 珍珠港-希卡姆联合基地（JBPHH） | 瓦胡岛 21.37N, 157.93W | 海军/空军 | 太平洋舰队总部，C-17, F-22 |
| 史密斯军营（Camp H.M. Smith） | 瓦胡岛 21.37N, 157.85W | 海军陆战队 | INDOPACOM总部 |
| 薛菲尔德兵营（Schofield Barracks） | 瓦胡岛 21.49N, 158.06W | 陆军 | 第25步兵师 |
| 谢夫特堡（Fort Shafter） | 瓦胡岛 21.36N, 157.85W | 陆军 | 美国陆军太平洋司令部总部 |
| 惠勒陆军机场（Wheeler AAF） | 瓦胡岛 21.48N, 158.04W | 陆军 | 陆军航空支援 |

### 3.2.4 关岛（驻军约6,363人）

| 基地名称 | 位置 | 军种 | 核心单位与装备 |
| --- | --- | --- | --- |
| 安德森空军基地（Andersen AFB） | 关岛北部 13.58N, 144.92E | 空军 | 轰炸机轮换基地，B-52, B-1B, B-2 |
| 阿普拉海军基地（Naval Base Guam） | 关岛西部 13.44N, 144.66E | 海军 | 潜艇基地，核动力潜艇 |

### 3.2.5 阿拉斯加

| 基地名称 | 位置 | 军种 | 核心单位与装备 |
| --- | --- | --- | --- |
| 埃尔门多夫空军基地（Elmendorf AFB） | 安克雷奇 61.25N, 149.80W | 空军 | 第3联队，F-22A |
| 温赖特堡（Fort Wainwright） | 费尔班克斯 64.83N, 147.61W | 陆军 | 第1斯特赖克旅 |
| 格里尔堡（Fort Greely） | 德尔塔章克申 63.87N, 145.55W | 陆军 | 导弹防御基地 |

### 3.2.6 澳大利亚

| 基地名称 | 位置 | 军种 | 核心单位与装备 |
| --- | --- | --- | --- |
| 达尔文皇家空军基地（RAAF Darwin） | 达尔文 12.42S, 130.88E | 联合 | 美澳轮换部署，F-35A, F-18 |
| 廷达尔皇家空军基地（RAAF Tindal） | 凯瑟琳 14.52S, 132.38E | 联合 | 前沿部署基地 |
| 罗伯逊兵营（Robertson Barracks） | 达尔文 12.47S, 130.96E | 陆军 | 美澳陆军合作 |

### 3.2.7 菲律宾及其他前沿据点

| 基地名称 | 位置 | 军种 | 状态 |
| --- | --- | --- | --- |
| 安东尼奥巴蒂斯塔空军基地（Antonio Bautista AB） | 巴拉望省 9.75N, 118.78E | 联合 | EDCA协议基地 |
| 贝尼托埃布恩空军基地（Benito Ebuen AB） | 宿务 10.31N, 123.98E | 联合 | EDCA协议基地 |
| 天宁岛北部机场（Tinian North Field） | 北马里亚纳 15.06N, 145.62E | 空军 | 已重启，ACE分布式节点 |
| 威克岛航空设施（Wake Island Airfield） | 威克岛 19.28N, 166.65E | 空军 | 前沿应急基地 |
| 夸贾林环礁军营（USAG Kwajalein Atoll） | 马绍尔群岛 8.72N, 167.74E | 陆军 | 导弹试验场 |

## 3.3 GIS工具链配置

### 3.3.1 工具选择

| 工具 | 用途 | 选择理由 |
| --- | --- | --- |
| QGIS | 桌面端地理信息工程 | 开源免费，矢量/栅格混合，插件丰富，导出GeoJSON |
| Leaflet.js | Web端交互式地图展示 | 轻量开源，可嵌入HTML交付，评审可直接打开 |
| OpenStreetMap | 底图与基础地理数据 | 开源，军事设施有部分标注 |

### 3.3.2 工程搭建步骤

步骤一：安装QGIS，新建工程，设置坐标系为EPSG:4326（WGS84）

步骤二：添加底图（OpenStreetMap或Esri World Imagery卫星影像）

步骤三：创建矢量图层（点图层-基地位置，面图层-基地范围，线图层-跑道走向）

步骤四：设计属性表字段（基地名称、军种、坐标、跑道信息、常驻单位、功能定位、ACE关联、传感器覆盖）

步骤五：配置Leaflet.js交互地图框架，从GeoJSON加载基地数据

## 3.4 基地详细说明模板

每个基地须建立结构化详细说明，模板如下：

基地名称（中英文）：官方名称与常用简称

坐标：经纬度（WGS84）

隶属军种：空军/海军/陆军/海军陆战队/联合

跑道信息：数量、长度、是否支持F-35部署

常驻单位与装备：主要驻军单位及装备型号

功能定位：前沿作战/后勤枢纽/训练场/指挥中心

通信与基础设施：加油设施、弹药存储、机库类型

ACE关联分析：在ACE分布式部署中的角色（中心hub还是辐条spoke）

传感器覆盖：基地感知范围、与战斗网络的关联

ASDA闭环角色：在该基地层面如何体现行动-感知-决策-适应

## 3.5 交付物规格

| 交付物 | 格式 | 内容要求 |
| --- | --- | --- |
| QGIS工程文件 | .qgs | 完整工程，含底图、矢量图层、属性表 |
| 矢量数据 | GeoJSON | 标准格式，字段统一，可被二级任务直接加载 |
| Leaflet交互地图 | HTML单文件 | 点击弹出详细说明，按军种分类着色，可切换底图 |
| 基地详细说明 | docx | 按基地逐条结构化文本，含上述模板全部字段 |

## 3.6 DTB Model对接设计

第一级数据须为后续任务预留接入点：

数据接口设计：GeoJSON字段命名与gRPC/Maven数据接口逻辑兼容

ASDA闭环体现：基地说明中加入"传感器覆盖""通信链路可达性"字段

战斗网络意识：标注基地间关联关系（如嘉手纳到安德森的快速补给链路）

衔接说明：在交付文档中写明本级数据如何为第二级和第三级提供输入

# 四、第二级任务详细执行计划：ACE部署与打击响应算法

## 4.1 任务目标

分析ACE分布式部署下基地应对空袭与导弹打击的响应，涉及F-35等高价值装备的部署与转移算法设计。

## 4.2 ACE概念深度学习

### 4.2.1 ACE核心理念

敏捷战斗运用（Agile Combat Employment, ACE）是美国空军提出的分布式基地部署思想，核心是将作战力量从大型固定基地分散至多个小型、临时或盟友基地，提升生存能力并增加对手决策难度。

ACE脱胎于"快速猛禽"战术，是联合全域指挥控制（JADC2）的关键支撑概念。

### 4.2.2 中心-辐条（Hub-and-Spoke）模型

| 要素 | 角色 | 代表基地 |
| --- | --- | --- |
| 中心（Hub） | 主要力量集结与维护枢纽 | 关岛安德森、嘉手纳 |
| 辐条（Spoke） | 分布式前沿部署点 | 天宁岛、威克岛、菲律宾EDCA基地 |

美国空军计划在亚太部署超过20个"协作作战点"（Cooperative Security Locations），实现"打了就跑"（Shoot-and-Scoot）作战模式，结合"热坑加油"（Hot Pit Refueling）缩短反应时间。

### 4.2.3 ACE的关键挑战

根据RAND公司2024年评估报告：

分散部署会降低基线出动架次生成能力——有限的维护资源分散到更多地点，每个地点的维护能力下降。分散部署的净收益取决于作战环境、可用机场位置、基础设施、敌方能力和支援理念。

## 4.3 建模框架设计

### 4.3.1 问题定义

给定一组太平洋战区美军基地（来自第一级数据），在遭受导弹打击威胁下，如何优化F-35等高价值装备的部署与转移策略，最大化以下目标：

目标一：最大化战时出动架次生成率（Sortie Generation Rate）

目标二：最小化首波打击损失（降低集中部署风险）

目标三：最大化系统韧性（恢复时间最短）

### 4.3.2 模型分层

| 模型层 | 内容 | 实现方式 |
| --- | --- | --- |
| 基地层 | 基地容量、跑道、机库、加油能力 | 来自第一级GeoJSON数据 |
| 威胁层 | 导弹打击场景（弹道导弹/巡航导弹） | 蒙特卡洛模拟打击效果 |
| 决策层 | 部署/转移优化算法 | 整数规划或启发式算法 |
| 评估层 | 出动架次、损失率、恢复时间 | 仿真统计输出 |

### 4.3.3 算法选型

| 算法类型 | 适用场景 | Python实现 |
| --- | --- | --- |
| 整数线性规划（ILP） | 最优部署方案 | PuLP或OR-Tools |
| 网络流模型 | 转移路径优化 | NetworkX + 最大流算法 |
| 蒙特卡洛仿真 | 打击效果评估 | SimPy事件驱动仿真 |
| 启发式算法 | 大规模场景近似求解 | 遗传算法或模拟退火 |

## 4.4 Python工程架构

dtc2026-level2/
  data/
    bases.geojson         # 来自第一级的基地数据
    threat_scenarios.json # 导弹打击场景定义
  src/
    models/
      base.py             # 基地实体类
      aircraft.py         # 航空器实体类（F-35等）
      threat.py           # 威胁实体类
    algorithms/
      deployment.py       # 部署优化算法
      transfer.py         # 转移路径算法
      assessment.py       # 打击效果评估
    simulation/
      engine.py           # 仿真引擎（SimPy）
      scenarios.py        # 场景定义
      metrics.py          # 指标统计
  main.py                 # 主入口
  requirements.txt
  README.md

## 4.5 交付物规格

| 交付物 | 格式 | 内容要求 |
| --- | --- | --- |
| Python工程 | 可运行项目 | 含data、src、main.py，pip install后可直接运行 |
| 算法说明文档 | docx | 问题定义、模型设计、算法选择理由、结果分析 |
| 仿真结果 | JSON/CSV | 多场景下的出动架次、损失率、恢复时间数据 |
| 可视化 | 图表 | 部署方案可视化、损失对比图、韧性分析图 |

## 4.6 DTB Model对接设计

ASDA闭环体现：部署算法本身即"行动"（Act），打击效果评估即"感知"（Sense），优化决策即"决策"（Decide），动态调整部署策略即"适应"（Adapt）

战斗网络对接：基地间转移路径即战斗网络的链路，传感器覆盖范围影响威胁感知精度

数据线程：第一级GeoJSON数据通过统一接口流入第二级仿真系统

# 五、第三级任务详细执行计划：PMTEC数字孪生战场仿真系统

## 5.1 任务目标

重现可运行、可推演的PMTEC数字孪生战场演示系统。

## 5.2 PMTEC概念深度学习

### 5.2.1 PMTEC核心理念

太平洋多域训练试验能力（Pacific Multi-domain Training and Experimentation Capability, PMTEC）是美国太平洋司令部推动的多域训练与试验能力体系，旨在通过数字孪生技术构建跨域（陆、海、空、天、网）一体化训练与试验环境。

### 5.2.2 PMTEC与数字孪生战场

PMTEC的运作逻辑与DTB Model高度契合：

| PMTEC要素 | DTB Model对应 | 实现要点 |
| --- | --- | --- |
| 多域数据融合 | 数据线程（Data Thread） | 统一多域数据采集、管理与复用 |
| LVC综合试验场 | 作战引擎 | 真实-虚拟-构造（LVC）融合仿真 |
| 多域传感器网络 | 战斗网络 | 大规模传感器部署与平台聚合分析 |
| 模块化能力加载 | 应用商店 | 按需加载作战能力模块 |
| 异构设备接入 | 即插即用机制 | gRPC/Maven标准化接口 |

## 5.3 系统架构设计

### 5.3.1 整体架构

系统分为四层，对应DTB Model四大组件：

第一层：作战引擎层——基于SimPy或Mesa的事件驱动仿真引擎，驱动ASDA闭环运行

第二层：战斗网络层——传感器网络模型、数据聚合分析模块、态势感知引擎

第三层：应用商店层——模块化能力插件（如F-35模块、导弹防御模块、通信中继模块）

第四层：即插即用接口层——gRPC服务定义、Maven依赖管理、虚实数据联调接口

### 5.3.2 gRPC接口设计

定义核心proto文件，包含以下服务：

BaseDataService：提供基地数据查询（基于第一级GeoJSON）

DeploymentService：提供部署方案查询（基于第二级算法）

SimulationService：启动/停止/查询仿真状态

ThreatService：推送威胁事件（导弹发射、空袭警报）

AssessmentService：查询打击效果评估结果

### 5.3.3 仿真引擎选择

| 框架 | 类型 | 优势 | 适用场景 |
| --- | --- | --- | --- |
| SimPy | 离散事件仿真 | 轻量、Python原生、易学 | 基地间装备转移、加油装弹流程 |
| Mesa | 基于Agent仿真 | 支持多智能体交互、可视化 | 红蓝对抗推演、传感器网络仿真 |
| 自研 | 定制化 | 完全控制ASDA闭环逻辑 | 深度对接DTB Model |

建议方案：以SimPy为底座构建事件驱动仿真，集成Mesa的Agent模型实现多智能体对抗，自研ASDA闭环控制层。

## 5.4 ASDA闭环实现

行动模块（Act）：红方（对手）发射导弹/空袭，蓝方（美军）启动ACE部署转移

感知模块（Sense）：战斗网络传感器采集打击效果、基地受损情况、装备状态

决策模块（Decide）：基于态势更新，决定下一步部署调整（调用第二级算法）

适应模块（Adapt）：更新对手模型（红方战术偏好），调整蓝方部署策略，进入下一轮循环

## 5.5 虚实数据联调

虚数据：仿真生成的基地状态、装备位置、打击效果

实数据：第一级基地真实坐标和设施参数，第二级真实算法参数

联调机制：虚实数据通过gRPC接口实时同步，虚仿真状态映射到实基地数据，实数据更新驱动虚仿真参数调整

## 5.6 交付物规格

| 交付物 | 格式 | 内容要求 |
| --- | --- | --- |
| 项目工程 | 可运行项目 | 含完整src、proto、data、main入口 |
| gRPC接口定义 | .proto文件 | 定义全部服务接口和消息体 |
| 仿真演示脚本 | Python脚本 | 可一键运行完整ASDA闭环推演 |
| 系统说明文档 | docx | 架构设计、模块说明、运行指南、与DTB Model对应关系 |
| 演示结果 | JSON/日志 | 至少一轮完整ASDA闭环推演的输出数据 |

## 5.7 DTB Model对接设计

第三级是DTB Model的完整实现，须在系统说明文档中明确：

作战引擎：仿真引擎即DTB Model作战引擎的具体实现

战斗网络：传感器网络模型即DTB Model战斗网络的仿真实现

应用商店：模块化能力插件即DTB Model应用商店的仿真实现

即插即用：gRPC接口即DTB Model即插即用机制的具体实现

数据线程：多域数据统一管理即DTB Model数据线程体系的实现

# 六、全赛程通用能力建设

## 6.1 DTB Model理解与运用

所有交付物须在文档中明确体现对DTB Model四大组件和ASDA闭环的理解。建议在每个交付物中包含"DTB Model对应关系"章节，说明该交付物如何映射到DTB Model的组件和机制。

这是两条赛道共同的评审基准线，是"无论代码写得多漂亮都会在评审中失分"的第一性原则。

## 6.2 表达与展示（PPT）

报名阶段即需提交团队介绍PPT，既是资格审查材料，也将用于后续评审。

PPT结构建议：

第一页：参赛者介绍与参赛动机

第二页：对DTB Model和ASDA闭环的理解

第三页：场景开发赛道三级任务整体方案

第四页：第一级基地标绘成果展示

第五页：第二级ACE部署算法核心思路

第六页：第三级PMTEC仿真系统架构

第七页：个人参赛效率策略与智能体工具运用

## 6.3 智能体工具运用记录

建议在参赛过程中记录智能体工具的使用方式和效果，作为评审加分项：

记录每项任务中使用了哪些智能体工具，具体解决了什么问题，人工验证了哪些结果。这体现赛题"比对手理解得更快、适应得更快"的核心要求。

# 七、里程碑与时间规划

## 7.1 整体里程碑

| 里程碑 | 内容 | 验收标准 | 预计周期 |
| --- | --- | --- | --- |
| M0：报名 | 提交报名材料PPT | PPT完成并通过资格审查 | 第1周 |
| M1：第一级完成 | 基地标绘与档案建设 | 40+基地标绘完成，Leaflet地图可交互，docx说明文档完成 | 第2-3周 |
| M2：第二级完成 | ACE部署算法建模 | Python工程可运行，多场景仿真结果输出 | 第4-5周 |
| M3：第三级完成 | PMTEC仿真系统 | gRPC接口可调用，ASDA闭环可推演，完整演示运行 | 第6-8周 |
| M4：整体交付 | 全部交付物整合 | 三级交付物完整，DTB Model对接说明齐全 | 第9周 |

## 7.2 各阶段验收检查清单

### 第一级验收

覆盖INDOPACOM主要美军基地（日本、韩国、夏威夷、关岛、阿拉斯加、澳大利亚、菲律宾及其他，共40+基地）

每个基地坐标经多源交叉验证

每个基地有结构化详细说明（含全部模板字段）

Leaflet地图可交互打开，弹窗信息正确

GeoJSON数据格式标准化，字段统一

体现DTB Model和ASDA闭环理解

### 第二级验收

Python工程pip install后可直接运行

包含至少3种打击场景的仿真结果

部署/转移算法有运筹分析依据

输出出动架次、损失率、恢复时间等关键指标

兼容Windows + Intel Arc环境（无NVIDIA GPU依赖）

### 第三级验收

gRPC接口可正常调用

至少一轮完整ASDA闭环推演可运行

仿真结果有日志输出

系统说明文档明确DTB Model四大组件对应关系

兼容Windows + Intel Arc环境

## 7.3 风险管理

| 风险 | 影响 | 应对措施 |
| --- | --- | --- |
| 官方赛题细则获取不完整 | 计划方向偏差 | 持续关注公众号"数字孪生体挑战赛"，联系赛事方零点壹（微信punkt1） |
| 个人工作量过大 | 无法按时完成三级任务 | 按优先级串行推进，第一级做扎实后再启动第二级 |
| 军事概念理解不深 | 评审失分（第一性原则） | 优先补强ACE/PMTEC概念，用智能体工具加速理解 |
| gRPC开发经验不足 | 第三级受阻 | 提前学习gRPC Python教程，先实现简单接口再迭代 |
| 仿真框架选择困难 | 第三级架构不稳 | 先用SimPy实现最小可行版本，再逐步集成Mesa |
| 坐标数据精度不足 | 第一级质量不够 | 多源交叉验证（OSM + 卫星影像 + 百科 + 官方资料） |

# 八、技术环境与工具清单

## 8.1 开发环境

| 项目 | 配置 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 操作系统 | Windows 11 | Intel Arc GPU，无NVIDIA GPU |
| Python | 3.13.x | 主要编程语言 |
| GIS | QGIS 3.x | 桌面端基地标绘 |
| 仿真 | SimPy + Mesa | 事件驱动 + Agent仿真 |
| 接口 | gRPC + Protocol Buffers | 标准化数据接口 |
| 优化 | PuLP或OR-Tools | 运筹分析 |
| 可视化 | Leaflet.js + Folium | 交互式地图 |
| 文档 | python-docx | 自动化文档生成 |

## 8.2 数据源清单

| 数据源 | 用途 | 可靠性 |
| --- | --- | --- |
| OpenStreetMap | 基地坐标与边界 | 中，需交叉验证 |
| 美军官方Fact Sheets | 驻军单位与装备 | 高 |
| 国会研究服务部报告（CRS） | 兵力部署数据 | 高 |
| RAND公司报告 | ACE概念与评估方法 | 高 |
| 百度百科与知乎专栏 | 中文背景信息 | 中，需交叉验证 |
| 知乎军事专栏 | 基地详细信息 | 中，需交叉验证 |

## 8.3 智能体工具清单

| 工具 | 用途 | 使用阶段 |
| --- | --- | --- |
| DeepSeek | 军事概念梳理、文献检索 | 全程 |
| ChatGPT | 代码生成、算法设计 | 第二级、第三级 |
| WorkBuddy | 报告结构化、长文辅助 | 第一级、全赛程 |

# 九、执行路径总结

报名材料PPT（M0，第1周）
       |
       v
第一级：情报收集 -> QGIS标绘 -> 档案编写 -> Leaflet地图 -> DTB对接（M1，第2-3周）
       |
       v
第二级：ACE概念学习 -> 建模框架 -> 部署算法 -> 仿真评估 -> DTB对接（M2，第4-5周）
       |
       v
第三级：PMTEC架构 -> gRPC接口 -> 仿真引擎 -> ASDA闭环 -> 虚实联调（M3，第6-8周）
       |
       v
整体交付：三级整合 -> 文档完善 -> 最终校验（M4，第9周）

核心制胜逻辑：不是掌握更多工具，而是比对手理解得更快、适应得更快。这既是赛题主题，也是个人参赛者的学习方法——以DTB Model和ASDA闭环为认知锚点，以智能体工具为效率倍增器，以三级任务的顺序依赖为执行路径，系统性地把"智能杀伤网"从抽象概念落到可分析、可推演、可呈现的具体成果上。